# Acta de Constitución del Proyecto

DRAFT — versión 0.1. Documento editable. Los campos entre [corchetes] deben completarse o confirmarse con el patrocinador antes de circular para firma. Estructura basada en la guía de acta de proyecto de Atlassian.

## 1. Información general

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Plataforma digital Club Sport Herediano (APP_CSH) |
| Código / repositorio | S3-Simple-Software-Solutions/CSH |
| Patrocinador (sponsor) | [Nombre y cargo — p. ej. Gerencia General CSH] |
| Gerente / líder de proyecto | [Nombre] |
| Proveedor / equipo ejecutor | S3 Simple Software Solutions |
| Cliente | Club Sport Herediano |
| Fecha de elaboración | [dd/mm/aaaa] |
| Fecha de inicio del proyecto | [dd/mm/aaaa] |
| Fecha objetivo de cierre de fase | [dd/mm/aaaa] |
| Versión del acta | 0.1 (borrador) |

## 2. Propósito y justificación

El Club Sport Herediano opera hoy varios procesos de cara al aficionado y a sus socios comerciales de forma manual o dispersa: venta y control de entradas, parqueo del estadio, beneficios de socios, consumo de comida en el estadio, relación con patrocinadores y alquiler de espacios físicos.

El proyecto consolida todos esos procesos en una sola plataforma web con un sitio público para el aficionado y un panel administrativo con permisos por área, sobre una base de datos única. El objetivo de negocio es aumentar el ingreso por día de partido y por servicios no deportivos, reducir el trabajo manual del personal y darle al club información confiable para vender mejor sus espacios comerciales.

Problema que resuelve: [completar con el dolor concreto priorizado por el club: p. ej. filas en taquilla, reventa no controlada, parqueo sin control de aforo, falta de trazabilidad de la pauta de patrocinadores].

## 3. Descripción del proyecto

Plataforma web propia (no un sitio de terceros) compuesta por:

- Sitio público: home, historia, plantilla, calendario, noticias, socios, contacto, registro e inicio de sesión del aficionado.

- Servicios al aficionado: entradas, parqueo, cuponera, comida en el estadio y alquiler de salones.

- Panel administrativo: operación diaria de cada módulo, con roles y permisos separados por área.

### Módulos incluidos

| Módulo | Alcance funcional | Estado a la fecha |
| --- | --- | --- |
| Entradas | Eventos, mapa de butacas, tipos de boleto, compra en línea, QR, validación en puerta, reventa (mercado secundario) | [Operativo / en pruebas] |
| Parqueo | Múltiples parqueos, croquis, reservas, precio por parqueo, pago y recibo | [Operativo / en pruebas] |
| Cuponera | Beneficios de socios, patrocinadores con beneficios propios | [Operativo / en pruebas] |
| Restaurantes | Locales del estadio, menú, pedidos con entrega en asiento o retiro, múltiples dueños por local | [Operativo / en pruebas] |
| Patrocinadores | Lista de patrocinadores y espacios donde pauta cada uno (web, vallas dentro/fuera, pantallas, entrada del estadio, entrada del parqueo) | [Operativo / en pruebas] |
| Alquiler de salones | Catálogo de salones, solicitudes de cotización del público, agenda y estados de reserva | [Operativo / en pruebas] |
| Gestión del sitio | Jugadores, noticias, partidos, contenido de la web, mensajes de contacto | [Operativo / en pruebas] |
| Usuarios y permisos | Alta de usuarios, roles por área, socios y aficionados | [Operativo / en pruebas] |
| Analytics | Métricas de uso y ventas | [Operativo / en pruebas] |

## 4. Objetivos y criterios de éxito

Los objetivos se redactan en formato medible. Completar las metas numéricas con el club.

| # | Objetivo | Métrica | Meta | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Vender entradas en línea sin intermediarios | % de boletos vendidos por la plataforma | [X %] | [dd/mm/aaaa] |
| O2 | Reducir el tiempo de ingreso al estadio | Minutos promedio en fila / tasa de validación exitosa de QR | [X] | [dd/mm/aaaa] |
| O3 | Aumentar el ingreso por parqueo | Ingreso por partido vs. línea base | [+X %] | [dd/mm/aaaa] |
| O4 | Ordenar la relación comercial con patrocinadores | % de patrocinadores con espacios de pauta registrados | 100 % | [dd/mm/aaaa] |
| O5 | Generar ingreso por alquiler de salones | Reservas confirmadas por mes | [X] | [dd/mm/aaaa] |
| O6 | Operar con datos confiables | Cierre de caja diario cuadrado sin ajuste manual | 100 % | [dd/mm/aaaa] |

Criterios de éxito del proyecto: el proyecto se considera exitoso si al cierre de la fase todos los módulos del alcance están en producción, el personal del club opera de forma autónoma con capacitación entregada, y se cumplen las metas O1–O6 acordadas.

## 5. Alcance

### Dentro del alcance

- Los módulos listados en la sección 3.

- Sitio público responsive y panel administrativo.

- Cobro en línea de entradas y parqueo mediante pasarela de pagos (Stripe).

- Envío de correos transaccionales (confirmaciones, recibos, avisos al club) y notificaciones por WhatsApp.

- Roles y permisos por área.

- Despliegue en los ambientes de desarrollo y producción, con respaldos.

- Capacitación al personal del club y documentación de operación.

### Fuera del alcance

- Aplicaciones móviles nativas (iOS/Android).

- Integración con el ERP/contabilidad del club [confirmar].

- Torniquetes o hardware de control de acceso [confirmar].

- Tienda en línea de mercadería (hoy es un sitio externo).

- Migración histórica de datos anteriores a la plataforma [confirmar].

- Cobro en línea del alquiler de salones (esta fase solo gestiona la solicitud y la agenda; el pago se coordina fuera de la plataforma).

## 6. Entregables

| # | Entregable | Descripción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Plataforma en producción | Todos los módulos del alcance operando en el dominio del club | [ ] | [ ] |
| E2 | Ambiente de pruebas | Entorno paralelo para validar cambios antes de producción | [ ] | [ ] |
| E3 | Manual de operación | Guía por módulo para el personal administrativo | [ ] | [ ] |
| E4 | Capacitación | Sesiones por área (taquilla, parqueo, comercial, comunicación) | [ ] | [ ] |
| E5 | Documentación técnica | Arquitectura, despliegue y respaldos | [ ] | [ ] |
| E6 | Plan de soporte post-salida | Niveles de servicio y canal de reporte de incidentes | [ ] | [ ] |

## 7. Hitos y cronograma

| Hito | Descripción | Fecha objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Base de la plataforma (sitio, login, roles) | [ ] | [Completado] |
| H2 | Módulo de parqueo en producción | [ ] | [Completado] |
| H3 | Módulo de entradas con pago en línea | [ ] | [Completado] |
| H4 | Cuponera y restaurantes | [ ] | [Completado] |
| H5 | Patrocinadores y alquiler de salones | [ ] | [Completado] |
| H6 | Pruebas con usuarios del club (UAT) | [ ] | [Pendiente] |
| H7 | Puesta en producción de la fase | [ ] | [Pendiente] |
| H8 | Cierre y transferencia | [ ] | [Pendiente] |

## 8. Interesados (stakeholders) y equipo

| Rol | Persona / área | Responsabilidad | Nivel de decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto | [ ] | Aprueba alcance, presupuesto y cambios mayores | Alto |
| Líder de proyecto | [ ] | Planifica, coordina y reporta avance | Alto |
| Desarrollo | S3 Simple Software Solutions | Construye, despliega y mantiene la plataforma | Medio |
| Taquilla / boletería | [ ] | Usuario del módulo de entradas | Medio |
| Operación del estadio | [ ] | Usuario de parqueo y puerta | Medio |
| Comercial / mercadeo | [ ] | Usuario de patrocinadores, cuponera y salones | Medio |
| Comunicación / prensa | [ ] | Usuario del gestor de contenidos | Bajo |
| Restaurantes / concesionarios | [ ] | Dueños de locales dentro del estadio | Bajo |
| Aficionados y socios | Público | Usuarios finales del sitio | Consultivo |

## 9. Recursos y presupuesto

Equipo: [N] personas — [detallar: desarrollo, diseño, QA, soporte].

Infraestructura y servicios:

| Concepto | Detalle | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Servidor / hosting | [ ] | [ ] |
| Base de datos PostgreSQL | Instancia compartida de la plataforma | [ ] |
| Dominio y CDN/túnel | [ ] | [ ] |
| Pasarela de pagos | Comisión por transacción (Stripe) | [% por transacción] |
| Correo transaccional | [ ] | [ ] |
| Mensajería WhatsApp | Twilio | [ ] |
| Total estimado |  | [₡ / US$] |

Presupuesto de desarrollo: [₡ / US$] — [modalidad: precio fijo por fase / bolsa de horas].

## 10. Supuestos

- El club provee a tiempo los contenidos (fotos, logos, textos, datos de jugadores, calendario oficial y tarifas).

- El club designa un contacto único para decisiones y aprobaciones.

- Las cuentas de la pasarela de pagos, correo y dominio están a nombre del club y con accesos disponibles.

- El personal del club participa en las pruebas de aceptación (UAT) y en la capacitación en las fechas acordadas.

- La conectividad del estadio permite validar boletos en puerta el día de partido.

## 11. Restricciones

- Tecnología: React + Vite en el frontend, Node.js/Express con TypeScript en el backend, PostgreSQL como base de datos, contenedores Podman y despliegue automatizado por GitHub Actions.

- Calendario: las salidas a producción deben evitar los días de partido.

- Datos personales: la plataforma almacena datos de aficionados y socios; debe cumplir la normativa costarricense de protección de datos personales (Ley 8968) [validar con el asesor legal del club].

- Presupuesto: [tope acordado].

- Idioma: toda la interfaz de usuario en español.

## 12. Riesgos principales

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Los tres ambientes comparten la misma base de datos: un error en pruebas afecta datos reales | Media | Alto | Separar la base de datos de desarrollo y pruebas de la de producción antes de la salida | [ ] |
| R2 | Concentración del conocimiento en una sola persona de desarrollo | Alta | Alto | Documentar arquitectura y despliegue; incorporar un segundo desarrollador | [ ] |
| R3 | Falla de la pasarela de pagos en día de partido | Baja | Alto | Plan de contingencia de venta y cobro manual; monitoreo activo | [ ] |
| R4 | Hallazgos de seguridad pendientes (credenciales expuestas, endpoints sin autenticar) | Media | Alto | Cerrar los hallazgos del último análisis antes de la salida a producción | [ ] |
| R5 | Carga de contenidos del club llega tarde | Alta | Medio | Definir fecha límite de entrega de contenidos por hito | [ ] |
| R6 | Adopción baja del personal del club | Media | Medio | Capacitación por área y acompañamiento los primeros partidos | [ ] |
| R7 | Picos de tráfico en la venta de entradas de partidos grandes | Media | Alto | Prueba de carga previa y dimensionamiento del servidor | [ ] |
| R8 | Dependencia de un túnel de acceso para el despliegue | Media | Medio | Migrar el despliegue a un canal estable con IP/DNS fijo | [ ] |

## 13. Gobernanza del proyecto

- Reuniones de avance: [frecuencia: semanal / quincenal] con el patrocinador.

- Reporte de estado: [formato y día].

- Flujo de trabajo técnico: el desarrollo ocurre en ramas de trabajo, se integra por pull request a la rama principal y se despliega automáticamente; todo cambio pasa primero por el ambiente de pruebas.

- Control de cambios: cualquier cambio que afecte alcance, fecha o presupuesto se documenta y requiere aprobación del patrocinador (ver sección 15).

- Canal de incidentes: [correo / WhatsApp / herramienta].

## 14. Criterios de aceptación y cierre

El proyecto se cierra cuando:

- Todos los entregables E1–E6 fueron entregados y aceptados por escrito.

- Los módulos del alcance operaron en producción durante [N] partidos sin incidentes críticos.

- El personal del club fue capacitado y opera sin asistencia permanente.

- Los accesos, credenciales y documentación quedaron transferidos al club.

- Se acordó el esquema de soporte y mantenimiento posterior.

## 15. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto | [ ] |  |  |
| Gerente / líder de proyecto | [ ] |  |  |
| Representante del club | [ ] |  |  |
| Proveedor (S3 Simple Software Solutions) | [ ] |  |  |

## 16. Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | [dd/mm/aaaa] | [ ] | Borrador inicial |

Fuentes de la estructura: Guía de acta de proyecto — Atlassian · Plantilla de acta de proyecto — Confluence